**Инициативный проект**

**«Аллея семьи, любви и верности»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Общая характеристика социального проекта | Сведения |
| 1 | Наименование инициативного проекта | «Аллея семьи, любви и верности» |
| 2 | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей | Липовый сквер площадью около 1 га, ведет отсчет с 1947 года, когда главный врач Поломской районной больницы Потапенко Василий Никанорович организовал вместе с персоналом больницы и школьниками посадку липового сквера для того, чтобы пациенты стационара могли гулять, дышать чистым воздухом. Территория сквера заросла дикими кустарниками, общий вид местности нуждается в доработке и улучшении эстетического состояния, но по-прежнему популярен у жителей. В Поломе открылась новая врачебная амбулатория, пешеходная дорожка к ней не обустроена, и пациенты вынуждены передвигаться по проезжей части. Жители села постоянно обращаются в администрацию поселения с просьбами обустройства сквера с учетом его уникальности, исторической ценности и создания нового уютного пространства для семейного отдыха. |
| 3 | Обоснование предложений по решению указанной проблемы | В старину считалось, что липа приносит счастье. Во время венчания над головами молодых держали ветвь липы-оберега. В год семьи, объявленной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, планируется создать благоустроенное пространство для семейного отдыха. Началом благоустройства липового сквера, будет благоустройство липовой аллеи «Аллеи семьи, любви и верности».  Запланирована зона для фотосессии – специальная лавочка с двумя сердцами и декоративным зонтиком, баннер с изображением Петра и Февронии.  Проектом предусматривается освещение территории путем установки 6 уличных декоративных фонарных столбов. Планируется выложить дорожку из двухцветной брусчатки длиной 60 метров, шириной 1,16 м с бордюрами, тремя карманами размерами 2м \* 1 м, для размещения деревянных скамеек, которая будет выходить к новой врачебной амбулатории. Основной идеей настоящего проекта является восстановление, сохранение и благоустройство территории липового сквера. |
| 4 | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | Благоустройство сквера позволит организовать место для семейного отдыха разных поколений и даже романтических прогулок. Кроме того, обустройство пешеходной дорожки к амбулатории обеспечит безопасное передвижение пешеходов. Приоритетное решение основной проблемы состоит в том, чтобы создать максимально комфортные условия для жителей села.  Возможно, именно такое место, западет в душу нашему молодому поколению и заставит остаться в родном селе.  Проект имеет социальное значение, будет популярен и любим несколькими поколениями жителей села.  В перспективе это долгосрочный проект, для благоустройства всей территории липового сквера. |
| 5 | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта | Согласно сметному расчёту стоимость проекта составляет 350 000рублей. Сметный расчет прилагается. |
| 6 | Планируемые сроки реализации инициативного проекта | 31 декабря 2024 года |
| 7 | Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта | СПК Восход 60000 рублей;  Местное население 25000 рублей;  ООО «Ивчар», директор Мордвин Иван Николаевич 10000рублей;  ИП Маракулин А.Л. 10000 рублей;  ИП Двоеглазов В.В 5000 рублей.  Средства бюджета поселения 40 000 рублей.  Трудовое участие в благоустройстве территории всех участников проекта: расчистка и уборка старых кустарников, обрезка и побелка деревьев,  Выравнивание местности, устройство покрытия из песка под дорожку . |
| 8 | Объем средств фонда «Холуницкие инициативы» необходимого для реализации инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей | 200 000 рублей |
| 9 | Указание на территорию Поломского сельского поселения или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативныйпроект | Проект реализуется на территории липового сквера в селе Полом. Благополучателями являются жители всего поселения – 673 человека, а также гости. |