АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛОМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2019	          № 16- П

с. Полом

Об утверждении Порядка согласования органами местного самоуправления работ, выполняемых в ходе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

В целях обеспечения исполнения на территории муниципального образования Поломское сельское поселение положений статьи 190 Жилищного кодекса РФ и областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 21.03.2014 №254/210, в части согласования органом местного самоуправления актов приемки оказанных услуг или выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Кировской области администрация Поломского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить порядок согласования актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенного на территории Поломского сельского поселения Кировской области, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.

- Определить главу Поломского сельского поселения Пьянкова Сергея Петровича лицом, уполномоченным от имени администрации Поломского сельского поселения согласовывать акты приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.

- Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава Поломского

сельского поселения								 С.П. Пьянков

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Поломского сельского поселения Белохолуницкого муниципального района Кировской области и на официальном сайте администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской области с электронным адресом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Поломского сельского поселения

от 19.02.2019 № 16-П

ПОЛОЖЕНИЕ

согласования актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Поломского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта

на счете регионального оператора

- Общие положения

  - Настоящий Порядок согласования актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Поломского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора (далее – Порядок), разработан в соответствии со статьей 190 Жилищного кодекса Российской Федерации и областной программой «Капитальный ремонт общего имущества  многоквартирных домов в Кировской области», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 21.03.2014 № 254/210.

  - Порядок регламентирует процедуру согласования актов о приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее – МКД), расположенном на территории Поломского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее – региональный оператор).

  - Согласно актов о приемке выполненных работ и (или) оказанных услуг по капитальному ремонту общего имущества в МКД (далее – акт о приемке выполненных работ), расположенном на территории Поломского сельского  поселения Белохолуницкого района Кировской области, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, проводится уполномоченным лицом администрации муниципального образования Поломское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области или лицом, его замещающим (далее – уполномоченное лицо), путем подписания акта о приемке выполненных работ и (или) оказанных услуг с указанием должности, фамилии, имени, отчества уполномоченного лица, даты подписания и заверения подписи уполномоченного лица печатью.

- Порядок согласования актов о приемке выполненных работ

  - В целях согласования актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД представитель подрядной организации представляет в адрес уполномоченного лица акты о приемке выполненных работ в количестве:

трех экземпляров при приемке работ по проектированию капитального ремонта общего имущества в МКД;

пяти экземпляров при приемке работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.

Акты о приемке выполненных работ по проектированию капитального ремонта общего имущества в МКД, представляемые уполномоченному лицу, должны быть подписаны подрядной организацией; уполномоченным представителем собственников помещений в МКД; организацией, осуществляющей управление МКД (при наличии).

Акты о приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, представляемые уполномоченному лицу, должны быть подписаны подрядной организацией; организацией, осуществляющей проектирование выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД; организацией, осуществляющей строительный контроль при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД; уполномоченным представителем собственников помещений в МКД, организацией осуществляющей управление МКД (при наличии).

  - Уполномоченное лицо, которому представлены акты о приемке выполненных работ, в присутствии подрядной организации проверяет соблюдение требований пункта 2.1 Порядка.

В случае соответствия представленных актов о приемке выполненных работ требования пункта 2.1 Порядка, уполномоченное лицо выдает подрядной организации расписку по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее – расписка).

В случае несоответствия представленных актов о приемке выполненных работ требованиям пункта 2.1 Порядка уполномоченное лицо отказывает в принятии представленных документов. Об отказе в принятии документов уполномоченным лицом в расписке делается соответствующая запись с указанием причин отказа в приеме документов.

  - Согласование актов о приемке выполненных работ осуществляется уполномоченным лицом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки указанных актов, указанной в расписке.

  - Для принятия решения о согласовании либо об отказе в согласовании акта о приемке выполненных работ уполномоченное лицо вправе ознакомиться с исполнительной и технической документацией на капитальный ремонт, а также провести фактический осмотр оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД с учетом требований безопасности.

  - Основаниями для отказа в согласовании акта о приемке выполненных работ являются:

    - Несоответствие объемов, указанных в акте о приемке выполненных работ, фактически выполненным объемам работ;

    - Несоответствие качества выполненных работ установленным требованиям.

  - В случае отказа в согласовании акта о приемке выполненных работ уполномоченное лицо в течение 5 рабочих дней возвращает подрядной организации акты о приемке выполненных работ с письменным указанием на актах причин отказа в согласовании.

  - В случае устранения замечаний, сделанных уполномоченным лицом, подрядная организация вправе повторно направить документы на согласование в соответствие с настоящим Порядком.

____________